GF—2017—0201

建设工程施工合同

制定

住 房 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局

编号：EYGHB20251011

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：河南省第二监狱

承包人（全称）：河南轩航建筑工程有限公司

依照《中民人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：河南省第二监狱医院住院部改造项目

工程地点：河南省第二监狱狱内

工程内容：本项目工程量清单、图纸及竞争性磋商文件规定范围内的全部内容

工程批准文号： 豫狱监管〔2025〕37号

资金来源： 财政资金

- 工程承包范围

- 本项目工程量清单、图纸及竞争性磋商文件规定范围内的全部内容；

三、合同工期

开工日期：2025年10月15日

竣工日期：2025年12月13日

合同工期总日历天数：60日历天（中标单位投标时所报的工期）

四、质量标准：达到国家有关工程施工验收技术规范及质量检验评定标准规定的合格标准。（中标单位投标时所报的质量标准）

五、合同价款：

人民币（大写）壹佰贰拾万元整（￥1200000.00 元）

六、组成合同的文件：

1、本合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标书及其附件；

4、本合同通用条款；

5、标准、规范及有关技术文件；

6、图纸；

7、工程量清单；

8、招标文件、招标答疑；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2025年10月11日

合同订立地点：河南省第二监狱规划办办公室。

本合同双方约定后生效。

十一、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发  包  人：（公章）           承  包  人：河南轩航建筑工程有限公司（公章）

住  所：                      住  所：河南省开封市兰考县闫楼乡工业园区7-27号

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

电  话：0373-7011070          电  话：13462353988

传  真：                      传  真：

开户银行：中国银行新乡分行    开户银行：中国农业银行股份有限公司卫辉市支行

账  号：25801992065           账  号：16394101040025728

邮政编码：453002              邮政编码：475300

第二部分  通用合同条款

（执行GF-2017-0201通用合同条款）

第三部分  专用合同条款

1  合同文件

1.1  合同文件的优先顺序：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

1.2  合同生效的条件：双方签字、盖章后生效

1.3  图纸和承包人文件：

发包人提供图纸的期限、数量：开工1周前

2  开工和竣工

承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：10000元/天，限额为结算价的10%

3  工程质量

工程质量要求

因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，承包人应无偿返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担。工程质量达不到要求标准违约金最高限额为结算价款的10% 。

4  价格调整

固定综合单价合同，除采购人与中标人另有约定外，价格不得调整。

5  计量与支付

5.1 工程款

Ⅰ. ①本工程无预付款，工程开工，设备及人员全部进场，支付至合同价款的30%（支付第一笔款项前，需施工方开具等额的银行保函，且出具该保函的银行需为中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行六大国有商业银行之一，保函期限截至竣工验收合格。）②土建部分和水电部分达到完工条件，支付至合同总价的50%；③工程竣工验收合格，施工单位提供了合格的竣工资料，支付至至合同价款的80%；④剩余款项待工程审计结算定案后，支付至审定金额的100%。

Ⅱ.发包人有权根据工程进度的要求调整工程付款的时间和比例，承包人不得因此而提出异议；

Ⅲ.所有合同外增加的工程价款，一律不得作为进度款支付的计算基数，待竣工结算审计后与工程款同期支付。

Ⅳ.工程审计决算时，工程量清单内的项目，综合单价不变，工程量据实结算；未列入工程量清单的项目，如设计变更和签证部分，应参考地方计价定额及信息价，以第三方审计为准。

5.2 质量保证金

质量保证金的金额或比例：结算价的3%,采用银行保函形式，且出具该保函的银行需为中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行六大国有商业银行之一。

5.3 竣工

竣工付款申请单的内容：竣工结算总价、已支付的工程款，应扣的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

6  竣工验收

6.1  竣工验收申请报告

竣工资料份数：纸质两套、电子版一套。

承包人提交的竣工资料的内容：按国家、省、市相关规定和发包人、监理人的要求。包括但不限于竣工工程概况；图纸会审记录；施工组织方案和技术交底资料；材料、构配件、成品出厂证明和检验报告；施工记录；试验报告；检验批；竣工自检记录；隐检记录；工程质量检验评定资料；变更记录；竣工图；施工日记等。

承包人需要提交的竣工资料套数：纸质两套、电子版一套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：均包含在签约合同价中。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后10日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：按发包人要求。

6.2  验收

实际竣工日期：竣工验收合格日

6.3 竣工清场

竣工清场：承包人组织和承担相费用

6.4  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：竣工验收合格后全部撤离，延后撤离造成发包人的增加的费用，应由承包人承担。

7  缺陷责任与保修责任

7.1保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：颁布的《建设工程质量管理条例》2017版相关规定。缺陷责任期2年。

7.2修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时 。承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修；承包人不在约定期限内派人保修的或维修后仍不能达到本合同所依据的相关法规文件及设计要求的，发包人可以委托第三方修理或更换设备，维修费用从质量保修金（银行保函）内扣除，对此承包人无条件同意扣除维修费用金额；若质保金已经返还或不足够支付维修费用，承包人还应当承担相应的维修费用；同时承包人应当承担因此给发包人带来的所有损失。

8  安全文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 承包人应按国家、河南省、新乡市有关规定办理施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续；施工过程中要保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，产生的建筑垃圾清运至厂区以外；承担自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。垃圾外运费用由承包人承担 。

承包人负责对施工人员的安全教育及监狱管理各项规定教育，严格执行监狱管理各项规定，严格执行疫情防控有关规定，承担由于施工人员违犯监狱管理规定所应承担的一切责任。每次违反监狱规定扣除违约金5000元，发包人可从应付工程款中直接扣除。承包人承担由于施工工艺、施工程序与监狱管理规定和疫情防控管理规定而冲突所发生的一切费用。

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：除执行通用条款外，承包人须按国家、河南省和新乡市有关规定搞好现场安全及文明施工。承包人对单位工程内的安全负全部责任，因承包人安全措施不力而造成安全事故和人身伤亡等情况，承包人承担全部责任，并承担因此发生的全部费用；对发包人指定的分包人安全管理不利,造成安全事故的，承包人承担连带责任，若因此造成发包人损失或发包人被第三方索赔的，由责任人承担相关费用。

关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 纳入合同总价支付  。

9  价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 综合单价固定不变。

10  合同价格形式:

本合同采用固定综合单价合同，除采购人与中标人另有约定外，价格不作调整（税金执行施工期间国家规定）。

11  变更的范围

关于变更范围的约定：（1）材料设备的产品型号、规格、品牌、材质的变化；（2）工期的变化（3）施工条件的变化；（4）依据现场情况进行的设计变更及现场签证；（5）以监理人书面形式向承包人发出变更的通知为准。施工中发包人如对原工程设计进行变更,应提前5天以书面形式向承包人发出变更通知,承包人需无条件接受发包人发出的设计修改通知单,并按发包人发出的变更修改通知单施工，监理人按此检查监督，验收合格，列入结算。工程量清单规定内容在实际施工中发包人有权根据工程实际情况进行删减,同时不予补偿。

如发包人根据现场情况及实际需要取消或调整有关施工内容的，承包人必须予以配合执行，并不得收取任何费用(已施工完成部分除外) 或主张合同价款调整。

12  承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，不得采用伪劣产品和“三无”产品，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。必须符合发包人的设计要求以及招标文件第五章清单编制说明中对材料的约定，如未明确品牌型号，需材料进场前一周提供符合设计要求的材料样品品牌，需发包人书面认可承包人方可采购。施工进场材料须手续完整，符合要求后方可施工。发包人的认可并不免除承包人的产品质量瑕疵的法律责任。

13 保险

13.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

1、承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险，保险费由承包人全部承担并支付，其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容按国家及河南省、新乡市相关规定执行。 2、承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员缴纳工伤保险。3、承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员投保人身意外伤害险，缴纳保险费。4、在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义投保第三者责任险，保险费由承包人全部承担并支付，其保险费率、保险金额等有关内容按国家规定执行。5、由于负有本合同约定投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由本合同约定负有投保义务的一方当事人支付。

13.2 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

14.争议解决

14.1调解

本合同争议进行调解时，可提交项目所在地仲裁委员会进行调解。

14.2仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）   种方式：

（1）提请    /    仲裁委员会进行仲裁。

（2）向 项目所在地 人民法院提起诉讼。

15其它

1、不得拖欠农民工工资，如违约，发包方可从工程款中扣除，并视情节轻重予以处罚。

附件

协议书附件：

附件1：工程质量保修书

附件2：安全责任协议书

附件3：保密协议书

附件1：

工程质量保修书

发包人（全称）：河南省第二监狱

承包人（全称）：河南轩航建筑工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 河南省第二监狱医院住院部改造项目 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

工程竣工时根据实际情况另行协商。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：

工程竣工时根据实际情况另行协商。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为按国家有关标准执行，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

质保保函有效期届满且无质量问题或乙方（承包人）已完全履行保修义务的，保函自动失效，发包人无需退还保函原件，但应向承包人出具《质保期届满无异议证明》。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程竣工时根据实际情况另行协商。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人：（公章）           承  包  人：河南轩航建筑工程有限公司（公章）

住  所：                      住  所：河南省开封市兰考县闫楼乡工业园区7-27号

法定代表人：                  法定代表人：

委托代理人：                  委托代理人：

电  话：0373-7011070          电  话：13462353988

传  真：                      传  真：

开户银行：中国银行新乡分行    开户银行：中国农业银行股份有限公司卫辉市支行

账  号：25801992065           账  号：16394101040025728

邮政编码：453002              邮政编码：475300

签订时间： 2025 年 10 月 11 日

附件2：

安全责任协议书

甲方（全称）：河南省第二监狱

乙方（全称）：河南轩航建筑工程有限公司

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，切实加强工程施工安全管理，确保人员、设备及其他财产安全，根据国家有关法律法规及监狱有关制度，经双方协商一致签订本协议。

一、工程概况：

乙方通过 竞争性磋商 方式确定为 河南省第二监狱医院住院部改造  项目承包单位，工期 60 天，质量标准合格。

二、乙方必须遵守监狱相关管理规定：1.外来人员不准携带刀具、易燃易爆等危险品、毒品及手机、音像制品、食品、酒类、现金等违禁品进入监狱；2.不准私自与罪犯接触，不准脱离警察单独行动，不准为罪犯携带任何物品，不准为罪犯传递信件等；3.严禁酒后进入监狱；4.外来人员严禁带火机、火柴等明火源进入监狱，不准在狱内非吸烟点吸烟；5.严禁随意动用消防设备、器材；6.进入监狱车辆行驶时速不得超过5公里/小时；7.妥善保管和使用劳动工具，每天及时清点，严防狱内丢失；8.必须穿外来人员服装，管理好个人便服，严防便服丢失；9.服从上级机关和监狱作出的其它安全管理规定要求等。

三、甲方安全责任：甲方作为项目的发包单位，承担以下安全责任：

1.贯彻落实国家及新乡市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。

2.提供施工现场安全生产条件。甲方提供施工现场消防安全通道及必要的安全防护设施，按照相关安全标准对乙方进行日常监督检查。

3.提供施工用电，并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源。按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成乙方予以整改。

4.督促乙方操作人员建立档案并在甲方备案。

5.对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查。及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的隐患，应开具隐患通知单。

6.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

7.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

8.乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。

9.对乙方开展的安全生产活动提供帮助。

10.由于甲方责任造成生产安全事故，导致乙方人员伤亡时，由甲方承担事故责任和经济责任。

11.由于乙方责任造成生产安全事故时，甲方有义务协助处理善后事宜。

12.由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

四、乙方安全责任：乙方作为项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任，乙方应切实履行以下安全责任：

1.乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2.现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员购买人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

3.施工期间，乙方应指派安全员负责安全工作联系和现场安全管理，甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考；施工人员现场必须戴安全帽、高空（2米以上）独立作业必须系安全带等。

4.乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行岗前安全技术培训，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未开展岗前安全技术培训的不得施工。

5.特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

6.乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。

7.乙方每天施工结束后应做到及时清理施工现场，确保施工场地卫生整洁。

8.做好文明施工、安全施工；施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接；规范施工临时用电，使用带漏电保护器的移动线盘；按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作，确保施工人员及其他临时出入人员安全。

9.工地现场要切实加强安全文明施工，一旦发生各类突发事故和紧急情况，要立即启动预案，并按照有关规定及时上报和妥善处理。

10.发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：(1)人身伤亡事故；(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；(3)发生场站内火灾事故；(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的；(5)施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

五、违约责任

1.由于乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2.乙方未安排安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握施工安全措施，对施工人员现场不戴安全帽、穿拖鞋、高空（2米以上）独立作业不栓安全带等；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

六、乙方施工前需缴纳一定数额的遵守监狱制度安全保证金(有质保金除外)，保证金由项目管理单位代为管理、代缴罚金及退还事项，保证金以2000-10000元为宜（保证金扣除罚金后金额不足2000元的，需补齐原保证金额）。安全考核由监狱职能管理部门按照相关规定执行，可一并开具一定金额经济考核；被上级机关发现考核的，按照监狱考核金额处双倍罚金。

七、本协议经双方签字之日起生效，承包施工验收结束后自行失效。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人                         法定代表人

或其委托人（签字）：                或其委托人（签字）：

签订时间： 2025 年 10 月 11 日

附件3：

保密协议书

甲方（全称）：河南省第二监狱

乙方（全称）：河南轩航建筑工程有限公司

为加强项目管理，规范工程实施行为，根据国家及监狱有关保密信息的有关规定，经甲乙双方协商一致，特签订本保密协议。

一、双方必须遵照《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他相关法律法规，承担保守国家秘密和对乙方有关人员进行保密教育、管理的义务，采取有效措施确保本项目信息的安全。

二、本协议提及的秘密，包括但不限于：工程概况、工程规模、施工方案、技术设计、图纸资料、相关函电、工程项目所在地相关情况以及其他涉及保密内容的资料等。

三、具体保密内容及违约责任

1、甲乙双方均有责任对本《工程施工合同》内容保守秘密，对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失，有责任的一方承担法律责任。

2、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料及项目所在地相关情况作为保密内容对待，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露，也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。

3、由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则均被认为是机密，并由乙方要求其相关人员妥善保管，未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露；不得以任何形式，向媒体透露所承揽工程的相关情况。

4、所有工程照片的版权归甲方所有，没有甲方批准，乙方不得做任何应用。已批准的文章﹑照片和类似材料的出版应通知甲方。

5、在项目实施过程中，需要由甲方提供的图纸、文件和其他与本工程有关的资料或虽属于第三方但甲方承诺保证权利不受侵犯。乙方只有使用的权利，并且只用于本合同工程，未经甲方的书面许可，乙方不得擅自修改或用于本合同以外的工程。

6、乙方人员因实施本工程需要进入甲方办公场所及工程施工现场的，应当经甲方同意，在指定场所活动，不得进入非指定场所。

7、在本工程施工期间，乙方未经甲方允许，不得介绍第三方相关人员或冒充乙方施工人员进入工程现场，以防窃取甲方的相关机密。

8、工程竣工后乙方仍对其在甲方施工期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。

9、乙方在施工期间应严格按照甲方的相关规章制度执行。不得携带任何违禁物品进入施工现场；不得在禁区内使用照相、摄像器材等，否则按照相关规定进行处罚。

10、乙方承担保密义务的期限为无限期保密，直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿，将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。

11、任何一方未履行本协议或违反本协议的有关要求均应视为违约。违约的一方应当承担违约责任。造成泄密后果的按《保密法》及其他相关法律法规处理。

12、因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表人                          法定代表人

或其委托人（签字）：                或其委托人（签字）：

签订时间： 2025 年 10 月 11 日