驿城区2024年度大中型水库移民后期扶持资金项目

招标公告

项目编号：ZMD2024-077

1.招标条件

驿城区2024年度大中型水库移民后期扶持资金项目已由相关主管部门批准，项目代码：2410-411702-04-01-229518，招标人为驻马店市驿城区水利局，建设资金来源为中央资金，招标代理机构为河南省盛鸿工程管理咨询有限公司，现就本项目进行公开招标，欢迎符合相关条件的投标人参加投标。

2.项目概况与招标范围

2.1工程名称：驿城区2024年度大中型水库移民后期扶持资金项目

2.2 建设地点：驻马店市驿城区境内

2.3主要建设内容：硬化C25混凝土道路长30.638km，1-Ф0.6m圆管涵9座，1-Ф0.8m圆管涵5座，1-Ф1.0m圆管涵1座，1-3mx2.5m盖板涵1座，1-5mx2m盖板涵1座，漫水桥1座，日光保温棚6个，80m深机井一眼，排水管道及沟渠整治，游园一处，红色文化广场一处，坑塘整治一处，项目区公示牌39处等。

2.4招标范围：招标文件所含全部内容（最终以工程量清单、施工图纸内容和施工招标答疑纪要为准）；

2.5计划工期：施工标段：60日历天/标段，监理标段：施工及保修阶段全过程监理服务；

2.6质量要求：合格

2.7标段划分：本项目共划分7个施工标段，1个监理标段；

| 标 段 | 乡镇 | 村 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工一标段 | 板桥镇 | 程楼村、江林村 | 道路 |
| 施工二标段 | 老河乡、板桥镇 | 小集村、土门村、 英刘村、夏庄村 | 道路 |
| 施工三标段 | 沙河店镇、板桥镇、老河乡 | 阎台村、白果树村 | 道路、机井、圆管涵、盖板涵 |
| 施工四标段 | 水屯镇 | 田庄村、大刘庄村、 大郭庄村、汉世桥村-新李庄村 | 道路 |
| 施工五标段 | 顺河乡、水屯镇 | 马庄村、大陈庄、雷寨村、石庄 | 道路、游园、排水 |
| 施工六标段 | 水屯镇 | 水屯村、陈楼村、孟庄 | 大棚、漫水桥、广场 |
| 施工七标段 | 诸市镇 | 姜庄村、南街 | 道路、坑塘 |
| 监理标段 | 施工一至七标段施工及保修阶段全过程监理服务 |  |  |

3.投标人资格要求：

3.1 施工标段资格要求：

3.1.1施工一至二、四至七标段：（1）投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；（2）投标人具有建设行政主管部门核发的水利水电工程或市政公用工程施工总承包叁级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.1.2施工三标段：（1）投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照；（2）投标人具有建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包叁级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.1.3拟派项目经理须具有相关专业二级及以上注册建造师资格，并出具无在建项目承诺书；3.1.4拟派技术负责人须具有相关专业中级及以上技术职称；

3.1.5项目经理、技术负责人应取得有效的安全生产考核合格证书（须提供劳动合同、社保缴纳证明）；

3.2监理标段资格要求：（1）投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力；（2）投标人同时具有行政主管部门核发的水利工程施工监理或水利水电工程监理乙级（含）以上资质或工程监理综合资质且符合资质证书核定承揽范围的独立法人的监理企业；（3）拟派总监理工程师应具有相关专业监理工程师执业资格证书(须提供劳动合同、社保缴纳证明）。

3.3 财务要求：投标人没有处于被责令停业或投标资格被取消、财产被接管、冻结的状态；提供2021、2022、2023年度财务审计报告（成立不足三年的公司从成立之日起计算；新成立或成立不足一年的公司，提供基本开户银行出具的资信证明）；

3.4 信誉要求：投标人须提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”（此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准）和“重大税收违法失信主体”，“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为名单”查询结果页面截图，若有不良记录投标无效。（查询日期为招标公告发布日期之后，投标人出具网页截图加盖企业公章）。

3.5 每个投标企业只能对本项目其中一个标段进行投标，投多个标段全部视为无效投标。

3.6 本次招标不接受联合体投标。

3.7 本项目为专门面向中小企业采购。

4．招标文件的获取

4.1投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）”网站进行交易主体注册，然后按网站通知公告及下载中心有关要求填报企业信息和上传有关扫描件原件，提交并完善企业投标所需资料信息,由企业自行核验通过，最后根据通知公告及下载中心有关办理CA锁的要求准备好CA办理所需资料，到驻马店市公共资源交易中心一楼业务受理大厅CA窗口办理CA密钥，完成注册。

4.2凡有意参加投标者，请于2024年12月5日08:00时至2024年12月11日17:30时，登录“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统下载招标文件及相关资料。招标文件免费下载。（详见https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/导航栏下载中心栏目里投标人操作手册）。

4.3获取招标文件后，投标人请到“交易平台网站”（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）下载中心栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具以及CA密钥制作电子投标文件。

4.4请各投标人登录时注意完善主体信息（如开户银行及开户账号等），以免未填写或错误导致系统判定废标。

5．资格审查方式

5.1本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

5.2本项目采用不见面开标，投标人无需递交纸质投标文件及原件，投标企业应在项目开标前，将项目经理（或总监、负责人）、人员、资质、业绩、荣誉、财务等投标所需材料扫描件，上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，同时在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按标段挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅。评标时以电子投标文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的信息为准。

6. 投标文件的上传/递交

6.1本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，无需递交纸质文件。

6.2投标文件的上传/递交截止时间（投标截止时间，下同）和地点见招标文件。加密电子投标文件（*.ZMDTF格式）应在投标截止时间前通过驻马店市公共资源交易电子交易平台（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）上传完成。

6.3本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

6.4远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPbidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

6.5逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7．发布公告的媒介

本次招标公告在《驻马店市公共资源交易中心网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》网站上同时发布。

8.联系方式

招 标 人：驻马店市驿城区水利局

联 系 人：禹先生

联系电话：0396-2896899

地    址：驻马店市解放路西段

招标代理：河南省盛鸿工程管理咨询有限公司

联 系 人：王利明

电    话：17698773769

地    址：驻马店市华尔大厦17层

监督部门：驻马店市驿城区发展和改革委员会

地    址：驻马店市解放路西段

电    话：0396-2828351

监督部门：驻马店市驿城区水利局

地    址：驻马店市解放路西段

电    话：0396-2828119

9.特别提醒：

因驻马店不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求：

1、网络要求：网络带宽4M以上。

2、硬件要求

电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。

3、人员要求

对于参与驻马店不见面交易系统开标的投标人，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址：（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=09eaacd6-a524-447f-a5fd-776c58eb1582&CategoryNum=026001）